Análisis de Stakeholders y Estrategia de Comunicación
StickerHub — Álbum Virtual del Mundial FIFA 2026

Joyce Ugalde Miranda

Joseph Fonseca Núñez

Instituto Tecnológico de Costa Rica, Campus San Carlos

Administración de Proyectos G51 — I Semestre 2026

Profesor: Marvin Campos

22 de mayo de 2026

Análisis de Stakeholders y Estrategia de Comunicación

Introducción

El análisis de stakeholders es un proceso sistemático de recopilación y análisis de información cuantitativa y cualitativa para determinar qué intereses deben tomarse en consideración a lo largo del proyecto. La correcta identificación y gestión de los interesados es fundamental para el éxito del proyecto StickerHub, ya que permite anticipar expectativas, gestionar la comunicación de manera eficiente y reducir el riesgo de conflictos.

Identificación de Stakeholders

Se identificaron todos los grupos e individuos que pueden afectar o ser afectados por el desarrollo y resultado del proyecto StickerHub, tanto internos como externos.

Tabla 1. Identificación y caracterización de stakeholders del proyecto StickerHub.

| # | Nombre / Grupo | Tipo | Rol en el Proyecto | Poder (1–5) | Interés (1–5) | Expectativa Principal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STK-1 | Marvin Campos | Interno | Patrocinador académico / Evaluador | 5 | 5 | Cumplimiento de entregables y buenas prácticas SCRUM |
| STK-2 | Joyce Ugalde Miranda | Interno | Project Manager / Desarrolladora Full-Stack | 5 | 5 | Aprendizaje, calificación y producto funcional |
| STK-3 | Joseph Fonseca Núñez | Interno | Desarrollador Full-Stack | 5 | 5 | Aprendizaje técnico, calificación y producto funcional |
| STK-4 | Coleccionistas FIFA 2026 | Externo | Usuarios finales del MVP | 1 | 5 | Experiencia de colección fluida, entretenida e intuitiva |
| STK-6 | GitHub (Microsoft) | Externo | Proveedor de repositorio y CI/CD | 1 | 1 | Uso dentro de los términos y límites del plan gratuito |
| STK-7 | Vercel Inc. | Externo | Proveedor de hosting y deployment | 1 | 1 | Uso dentro de los límites del plan Hobby gratuito |
| STK-8 | Supabase Inc. | Externo | Proveedor de base de datos y autenticación (BaaS) | 1 | 1 | Uso dentro de los límites del plan gratuito (500 MB, 50k MAU) |

Análisis de Poder e Interés

La matriz de poder/interés clasifica a los stakeholders según su nivel de autoridad para influir en el proyecto y su grado de preocupación por los resultados del mismo. Esta clasificación permite definir la estrategia de gestión más adecuada para cada grupo.

Tabla 2. Matriz de poder/interés y estrategia de gestión por cuadrante.

| Cuadrante | Stakeholders | Estrategia de Gestión |
| --- | --- | --- |
| Gestionar de cerca (Poder Alto, Interés Alto) | STK-1 Marvin Campos STK-2 Joyce Ugalde STK-3 Joseph Fonseca | Involucrar en todas las decisiones relevantes; comunicación frecuente y bidireccional; informes de avance formales al finalizar cada sprint |
| Mantener satisfecho (Poder Alto, Interés Bajo) | STK-5 Comité Académico TEC | Informar en hitos clave; garantizar cumplimiento de normativa académica; no involucrar en decisiones operativas |
| Mantener informado (Poder Bajo, Interés Alto) | STK-4 Coleccionistas FIFA 2026 | Solicitar retroalimentación de UX en Sprint Reviews; mostrar avances del producto; incorporar sugerencias cuando sea viable |
| Monitorear (Poder Bajo, Interés Bajo) | STK-6 GitHub STK-7 Vercel STK-8 Supabase | Vigilar SLAs y límites de uso semanalmente; sin gestión activa; tener plan de contingencia documentado |

Perfil Detallado de Stakeholders Clave

STK-1: Marvin Campos — Patrocinador Académico

| Atributo | Detalle |
| --- | --- |
| Rol | Profesor del curso y patrocinador académico del proyecto |
| Poder | 5 / 5 — Define los requisitos del curso, evalúa y aprueba todos los entregables |
| Interés | 5 / 5 — Responsable directo de la calidad académica del proyecto |
| Expectativas | Entregables completos y a tiempo; aplicación correcta de metodología SCRUM; demo funcional del MVP |
| Posible resistencia | Cambios de requisitos tardíos si los entregables no se alinean con la rúbrica del curso |
| Estrategia | Validar avances en cada Sprint Review; entregar informes concisos; mantener acceso constante al proyecto en Jira |

STK-4: Coleccionistas FIFA 2026 — Usuarios Finales

| Atributo | Detalle |
| --- | --- |
| Perfil | Fanáticos del fútbol latinoamericanos, de 12 a 45 años, con interés en el álbum Panini del Mundial |
| Poder | 1 / 5 — Sin autoridad directa sobre el proyecto en su fase académica |
| Interés | 5 / 5 — Beneficiarios directos del producto final |
| Expectativas | Plataforma intuitiva, rápida, confiable y entretenida; experiencia que supere el álbum físico |
| Validación | Pruebas de usabilidad con usuarios de prueba durante los Sprint Reviews |
| Estrategia | Diseño orientado al usuario desde el Sprint 1; incorporar retroalimentación en el backlog del producto |

Estrategia de Comunicación

El plan de comunicaciones define cómo, cuándo y a través de qué canales se transmitirá la información relevante del proyecto a cada stakeholder, con el objetivo de mantener alineación y minimizar malentendidos.

Tabla 3. Plan de comunicaciones del proyecto StickerHub.

| Comunicación | Propósito | Formato | Canal | Frecuencia | Responsable | Audiencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Daily Standup | Sincronización diaria del equipo | Texto (3 preguntas) | WhatsApp | Diario (días hábiles) | Ambos | Equipo |
| Sprint Planning | Seleccionar y planificar el sprint | Reunión con agenda | Discord / Presencial | Inicio de sprint | Scrum Master | Equipo |
| Sprint Review | Demostrar incremento al profesor | Demo en vivo + comentarios | Zoom | Durante el final de las clases | PM (Joyce) | Equipo + Marvin Campos |
| Sprint Retrospective | Mejorar el proceso de trabajo | Discusión + acuerdos escritos | Discord | Fin de sprint | Scrum Master | Equipo |
| Informe de Avance | Informar al profesor sobre el sprint | Documento conciso (1 página) | Email + Google Docs | Fin de sprint | PM (Joyce) | Marvin Campos |
| Alerta de Riesgo | Informar activación de riesgo | Mensaje directo urgente | WhatsApp / Discord | Durante el final de las clases | Quien lo detecte | Equipo (+ Marvin si crítico) |
| Code Review | Revisar calidad de código antes de merge | Pull Request + comentarios en línea | GitHub | Por cada PR | Ambos | Equipo |
| Entrega Final | Entregar documentos y MVP | Documentos formales + demo en vivo | Zoom | 25 junio 2026 | PM (Joyce) | Marvin Campos |

Estructura del Informe de Sprint

Los informes de sprint deben ser concisos (máximo doss páginas) y seguir la siguiente estructura estándar para mantener consistencia a lo largo del proyecto.

Tabla 4. Estructura estándar del informe de avance por sprint.

| Sección | Contenido |
| --- | --- |
| Objetivo del Sprint | Objetivo definido en el Sprint Planning |
| Cumplimiento | Story points planificados vs. completados |
| Velocidad | SP completados / SP planificados × 100% |
| Historias completadas | Lista breve de historias de usuario terminadas (ID + nombre) |
| Historias diferidas | Lista de historias no completadas y razón del diferimiento |
| Riesgos activos | Estado del semáforo de riesgos (verde / amarillo / rojo) |
| Compromisos Sprint siguiente | 2–3 compromisos concretos y medibles |

Política de Gestión de Documentos

Tabla 5. Política de gestión y nomenclatura de documentos del proyecto.

| Tipo de Documento | Almacenamiento | Responsable | Convención de Nombre |
| --- | --- | --- | --- |
| Documentos de gestión (planes, charter) | Jira (adjunto) + Google Drive | Joyce | StickerHub_DocN_Nombre_v1.0.docx |
| Minutas de reunión | Jira (comentario en tarea) | Joyce | Minuta_Sprint{N}_{Evento}_YYYYMMDD.md |
| Código fuente | GitHub (rama main) | Ambos | Commits: feat:, fix:, docs:, ci: |
| Informes de sprint | Jira + Email al profesor | Joyce | Informe_Sprint{N}_StickerHub.pdf |
| Video CI/CD | Google Drive + compartido con profesor | Joseph | StickerHub_CICD_Demo_v1.0.mp4 |