Plan de Gestión del Alcance
StickerHub — Álbum Virtual del Mundial FIFA 2026

Joyce Ugalde Miranda

Joseph Fonseca Núñez

Instituto Tecnológico de Costa Rica, Campus San Carlos

Administración de Proyectos G51 — I Semestre 2026

Profesor: Marvin Campos

22 de mayo de 2026

Plan de Gestión del Alcance

Introducción

El Plan de Gestión del Alcance define los procesos necesarios para garantizar que el proyecto StickerHub incluya todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo requerido para completar el proyecto con éxito. Este plan considera dos horizontes: (1) el Prototipo Funcional del MVP, desarrollado en los Sprints 1 al 5 durante el período del curso; y (2) el proyecto completo, cuya WBS y Roadmap contemplan el desarrollo total de la plataforma StickerHub.

Declaración del Alcance del Producto

StickerHub es una plataforma web que digitaliza la experiencia del álbum de figuritas Panini para el Mundial FIFA 2026. El producto permite a los usuarios coleccionar figuritas virtuales de las 48 selecciones participantes, abrir sobres virtuales con mecánica aleatoria, gestionar una economía de monedas e intercambiar figuritas repetidas con otros coleccionistas.

MVP del Curso (Sprints 1 al 5)

Dentro del Alcance

Tabla 1. Módulos y funcionalidades del MVP de StickerHub (Sprints 1–5).

| Módulo | Funcionalidades Implementadas en MVP |
| --- | --- |
| Autenticación | Registro/login con magic link (Supabase Auth), cierre de sesión, middleware de rutas protegidas, sesión persistente. |
| Álbum Digital | Vista flipbook de 48 selecciones, álbum por equipo, estado de figuritas (obtenida/faltante), filtros por posición y equipo. |
| Detalle de Figurita | Ficha de jugador con estadísticas FIFA (Ritmo, Tiro, Pase, Regate, Defensa, Físico), foto y datos del equipo. |
| Sistema de Sobres | Apertura con animación, 6 figuritas aleatorias por sobre, sobres de bienvenida al registro, sobres temáticos por equipo. |
| Economía de Monedas | Descarte de repetidas por monedas, tienda de sobres estándar y temáticos, recompensa por equipo completo. |
| Marketplace (Trading) | Publicación de figuritas, solicitud de intercambio, aceptar/rechazar/cancelar trade, actualización automática de colecciones. |
| Notificaciones | Inbox de solicitudes de intercambio recibidas con acciones directas (aceptar/rechazar). |
| Perfil de Usuario | Estadísticas de colección, reputación como intercambiador, insignias por hitos alcanzados. |
| Mi Colección | Vista personal de todas las figuritas obtenidas, con filtro por repetidas y faltantes. |
| CI/CD | GitHub Actions (build + lint), deploy automático en Vercel en cada push a main. |

Fuera del Alcance del MVP

Tabla 2. Exclusiones del alcance del MVP de StickerHub.

| Exclusión | Justificación |
| --- | --- |
| Aplicación móvil nativa (iOS/Android) | Fuera de tiempo y recursos disponibles en el período del curso, sin embargo, es responsive por lo que se puede acceder desde cualquier navegador. |
| Pagos reales (fiat o criptomonedas) | Requiere licencias, cumplimiento regulatorio y configuración de pasarelas de pago. |
| Chat en tiempo real entre usuarios | Requiere infraestructura de WebSockets o similar, no justificada para el MVP. |
| Panel de administración de contenido | La gestión de datos mediante Supabase Studio es suficiente en fase MVP. |
| Integración con API oficial FIFA en tiempo real | Requiere licencia comercial de FIFA. |
| Sistema de ligas o torneos entre coleccionistas | Feature planificada para la fase M-5 del proyecto completo. |
| Soporte multi-idioma | Solo español en MVP; inglés planificado en fase de expansión. |
| Notificaciones push (email/móvil) | Solo inbox in-app en MVP; notificaciones externas en fase post-MVP. |

WBS del MVP (Sprints 1 al 5)

La siguiente WBS descompone el trabajo del MVP en entregables jerárquicos. Cada elemento de trabajo está asignado a un sprint específico.

Tabla 3. WBS del MVP de StickerHub (Sprints 1–5).

| ID WBS | Entregable / Tarea | Responsable | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | StickerHub MVP |  |  |
| 1.1 | Gestión del Proyecto |  |  |
| 1.1.1 | Documentación académica (7 entregables) | Ambos | Sprint 1–5 |
| 1.1.2 | Ceremonias SCRUM (Plannings, Reviews, Retros) | Ambos | Sprint 1–5 |
| 1.1.3 | Comunicaciones con el profesor (informes) | Joyce | Sprint 1–5 |
| 1.2 | Infraestructura y CI/CD |  |  |
| 1.2.1 | Repositorio GitHub con branching strategy | Joseph | Sprint 1 |
| 1.2.2 | Proyecto Supabase (DB + Auth + RLS) | Joseph | Sprint 1 |
| 1.2.3 | Proyecto Vercel (deploy + env vars) | Joseph | Sprint 1 |
| 1.2.4 | Workflow GitHub Actions (build + lint + deploy) | Joseph | Sprint 1 |
| 1.3 | Módulo de Autenticación |  |  |
| 1.3.1 | Página de login con magic link | Joyce | Sprint 1 |
| 1.3.2 | Integración Supabase Auth | Joseph | Sprint 1 |
| 1.3.3 | Middleware de protección de rutas | Joyce | Sprint 1 |
| 1.4 | Módulo de Álbum Digital |  |  |
| 1.4.1 | Seed de datos (jugadores, equipos, cartas FIFA 2026) | Joseph | Sprint 2 |
| 1.4.2 | Página de álbum con 48 selecciones | Joyce | Sprint 2 |
| 1.4.3 | Vista flipbook interactiva | Joyce | Sprint 2 |
| 1.4.4 | Página de álbum por equipo | Ambos | Sprint 2 |
| 1.4.5 | Ficha de jugador con estadísticas FIFA | Joyce | Sprint 2 |
| 1.5 | Módulo de Sobres |  |  |
| 1.5.1 | Lógica de generación aleatoria por rareza | Joseph | Sprint 3 |
| 1.5.2 | Animación de apertura de sobre | Joyce | Sprint 3 |
| 1.5.3 | Sobres de bienvenida (onboarding) | Joseph | Sprint 3 |
| 1.5.4 | Sobres temáticos por equipo | Ambos | Sprint 3 |
| 1.6 | Módulo de Economía |  |  |
| 1.6.1 | Sistema de monedas (saldo del usuario) | Joseph | Sprint 3 |
| 1.6.2 | Descarte de figuritas repetidas | Joyce | Sprint 3 |
| 1.6.3 | Tienda de sobres | Joyce | Sprint 3 |
| 1.6.4 | Recompensa por equipo completo | Joseph | Sprint 3 |
| 1.7 | Módulo de Marketplace |  |  |
| 1.7.1 | Publicación de figuritas (listings) | Joseph | Sprint 4 |
| 1.7.2 | Vista del marketplace | Joyce | Sprint 4 |
| 1.7.3 | Propuesta de intercambio | Joseph | Sprint 4 |
| 1.7.4 | Aceptar / Rechazar / Cancelar trade | Joseph | Sprint 4 |
| 1.7.5 | Actualización de colecciones tras trade | Joseph | Sprint 4 |
| 1.8 | Módulo de Notificaciones |  |  |
| 1.8.1 | Inbox de solicitudes de intercambio | Joyce | Sprint 4 |
| 1.9 | Módulo de Perfil y Dashboard |  |  |
| 1.9.1 | Página de perfil con estadísticas e insignias | Joyce | Sprint 4 |
| 1.9.2 | Vista de mi colección personal (My Cards) | Joyce | Sprint 5 |
| 1.9.3 | Dashboard de progreso del coleccionista | Ambos | Sprint 5 |

WBS del Proyecto Completo

La WBS del proyecto completo contempla el desarrollo total de la plataforma StickerHub más allá del período del curso, incluyendo las fases de comunidad, monetización, aplicación móvil y expansión.

Tabla 4. WBS del proyecto completo StickerHub (incluyendo fases post-curso).

| ID WBS | Entregable / Módulo | Responsable | Período Estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | StickerHub — Proyecto Completo |  |  |
| 1.1 | MVP (Fase actual — Sprints 1–5) | Ver WBS MVP | Mayo–Junio 2026 |
| 1.2 | Infraestructura Escalable |  |  |
| 1.2.1 | Migración a Supabase Pro / plan de pago | DevOps | Q3 2026 |
| 1.2.2 | CDN y optimización de imágenes | DevOps | Q3 2026 |
| 1.2.3 | Sistema de backups automatizados | DevOps | Q3 2026 |
| 1.3 | Módulo de Comunidad |  |  |
| 1.3.1 | Sistema de amigos / seguir usuarios | Dev | Q3 2026 |
| 1.3.2 | Chat directo entre coleccionistas | Dev | Q3 2026 |
| 1.3.3 | Grupos temáticos por selección | Dev | Q3 2026 |
| 1.3.4 | Feed social de actividad | Dev | Q3 2026 |
| 1.4 | Módulo de Monetización |  |  |
| 1.4.1 | Integración de pasarela de pagos (Stripe) | Dev + Legal | Q4 2026 |
| 1.4.2 | Sobres premium con cartas garantizadas | Dev | Q4 2026 |
| 1.4.3 | Suscripción premium (plan mensual/anual) | Dev + Marketing | Q4 2026 |
| 1.4.4 | Álbumes de otras competencias (Copa América, Eurocopa) | Dev + Data | Q4 2026 |
| 1.5 | Aplicación Móvil |  |  |
| 1.5.1 | App nativa iOS (React Native) | Mobile Dev | Q1 2027 |
| 1.5.2 | App nativa Android (React Native) | Mobile Dev | Q1 2027 |
| 1.5.3 | Notificaciones push (Firebase Cloud Messaging) | Mobile Dev | Q1 2027 |
| 1.6 | Expansión y Escalabilidad |  |  |
| 1.6.1 | Panel de administración de contenido | Dev | Q2 2027 |
| 1.6.2 | API pública para desarrolladores externos | Dev | Q2 2027 |
| 1.6.3 | Sistema de ligas y torneos entre coleccionistas | Dev | Q2 2027 |
| 1.6.4 | Soporte multi-idioma (inglés, portugués) | Dev + Localization | Q2 2027 |
| 1.6.5 | Programa de afiliados | Marketing + Dev | Q2 2027 |

Roadmap del Producto

Tabla 5. Roadmap de producto completo de StickerHub.

| Milestone | Período | Módulos / Funcionalidades | Criterio de Completitud |
| --- | --- | --- | --- |
| M-1 MVP (Fase del Curso) | 22 mayo–25 jun 2026 | Autenticación, Álbum Digital, Sistema de Sobres, Economía de Monedas, Marketplace, Notificaciones, Perfil, CI/CD | Demo exitosa ante el profesor; MVP deployado en Vercel |
| M-2 Comunidad | Q3 2026 (jul–sep) | Sistema de amigos, chat directo, grupos temáticos por selección, feed social de actividad | 1,000 MAU activos; 10% de usuarios con al menos 1 amigo en la plataforma |
| M-3 Monetización | Q4 2026 (oct–dic) | Pasarela de pagos (Stripe), sobres premium, suscripción premium, álbumes de Copa América y Eurocopa | Primera transacción real procesada; 100 usuarios pagos en el primer mes |
| M-4 Mobile | Q1 2027 (ene–mar) | Aplicación nativa iOS y Android con notificaciones push (Firebase Cloud Messaging) | App publicada en App Store y Play Store con calificación ≥ 4.0 |
| M-5 Expansión | Q2 2027 (abr–jun) | Panel de administración, API pública, ligas/torneos, soporte multi-idioma, programa de afiliados | 10,000 MAU activos; 5 integraciones externas mediante API pública |

Control de Cambios del Alcance

Tabla 6. Proceso de control de cambios del alcance.

| Paso | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1. Solicitud | Cualquier cambio al alcance debe solicitarse por escrito (Jira o email) con justificación. | Quien solicite el cambio |
| 2. Evaluación | El equipo evalúa el impacto en tiempo, presupuesto y calidad antes de aceptar. | PM (Joyce) |
| 3. Aprobación | Cambios que afecten milestones o entregables del curso requieren aprobación del profesor. | Marvin Campos |
| 4. Documentación | Todo cambio aprobado se registra en el Jira. | PM (Joyce) |
| 5. Comunicación | El cambio se comunica a todos los stakeholders relevantes. | PM (Joyce) |